Palangos miesto savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano

14 priedas

| PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2024 M. INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANAS (SĄRAŠAS) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | 2024-2026 m. SVP priemonės kodas | 2024-2026 m. SVP priemonės pavadinimas | Rodiklio pavadinimas | Lėšų šaltiniai | Priemonės vykdytojas | Priemonės įgyvendinimo terminas | Pastabos, kita su savivaldybės infrastruktūros plėtra susijusi informacija |
| 1. | Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 33211 | Naujų gatvių statyba | S. Nėries gatvės, Palangoje, nauja statyba | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2025 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Sermiesčio gatvės (nuo Maironio g. iki Vanagupės g.) Palangoje, statybos darbai | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Vidurdienio gatvės (nuo Pavasario gatvės iki Žiemos gatvės) "Rytų" gyvenamajame kvartale Palangoje, statybos darbai | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2025 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Gabijos gatvės Palangoje, statyba | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Ajerų g. Palangoje statyba (I etapas) | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2025 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Pavėsio tako (gatvės) Palangoje ir išorinių kvartalo takų (gatvių) rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų statyba | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
| 1.2. | 33212 | Esamų gatvių rekonstrukcija | Kontininkų gatvės (nuo Liepojos pl. iki Užkanavės g.) Palangoje, rekonstravimo darbai | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Kunigiškių gatvės Palangoje, rekonstravimo darbai | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Klevų gatvės, Palangoje, rekonstrukcijos darbai (I etapas) | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Kontininkų g. (unikalus Nr. 4400-5327-8992 ruožo nuo Užkanavės g. iki Kontininkų g.) rekonstravimas | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Užkanavės g. (nuo Kontininkų g. iki Ošupio tako) Palangoje, rekonstravimo darbai | SB, SB(LL), SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2026 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
| 1.3. | 33213 | Esamų gatvių kapitalinis remontas/remontas | Klaipėdos plento atkarpos nuo Virbališkės tako iki Ligoninės gatvės Palangoje, apšvietimo tinklų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Janonio gatvės lietaus nuotekų tinklų | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
| 1.4. | 33214 | Gatvių projektavimo techninės dokumentacijos rengimas/koregavimas, techninė priežiūra, ekspertizė, auditas | J. Janonio g. TDP A laidos lietaus nuotekų tinklų dalies korektūra | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Daugiabučių kiemų Kretingos g. 57, Ganyklų g. 69 ir Žvejų g. 45 projektavimas | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Ajerų g., Palangoje, naujos statybos projekto koregavimas | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Kontininkų g., Palangoje (unik. Nr. 4400-5327-8992 ruožo nuo Užkanavės g. iki Kontininkų g. 9, rekonstravimo TDP parengimas | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Klaipėdos pl. atkarpos nuo Virbališkės tako iki Ligoninės g, Palangoje apšvietimo tinklų projekto parengimas | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Gatvės ruožo (nuo Austėjos g. iki Klaipėdos pl. 74) Palangoje statybos TDP parengimas | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Užkanavės g. Palangoje, TDP parengimas | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Pavėsio tako (gatvės) Palangoje ir šoninių kvartalo takų (gatvių) rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų naujos statybos TDP parengimas | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Užkanavės g. želdinių būklės įvertinimas (ekspertizė) | SB, SB(SI), VB | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
| 1.5. | 33253 | Apšvietimo įrengimas ir plėtra | Apšvietimo įrengimas Saulėtekio take (300 m. kabelio ir 20 šviestuvų) | SB, SB(SI) | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Apšvietimo įrengimas Gedimino g., Palangoje | SB, SB(SI) | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Apšvietimo įrengimas nuo Vanagupės g. iki Naglio al. 17 | SB, SB(SI) | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
|  |  |  | Krepšinio aikštelės apšvietimas prie Saulėtekio tako 14A | SB, SB(SI) | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2024 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
| 2. | Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos, sporto paskirties objektai |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 13122 | Gydymo paskirties pastato Vytauto g. 92, Palangoje, rekonstravimo darbai | Gydymo paskirties pastato Vytauto g. 92, Palangoje, rekonstravimo darbai | SB(LL), SB(NBL) | Palangos miesto savivaldybės administracija | 2025 m. | Neprioritetinės savivaldybės infrastruktūros objektas* |
| *Neprioritetinė savivaldybės infrastruktūra – savivaldybės infrastruktūra, esanti teritorijoje, kuri nepatenka į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens bendruosiuose planuose nustatytas prioritetinės plėtros teritorijas ir kurioje savivaldybė neįsipareigoja vystyti socialinės ir (ar) inžinerinės infrastruktūros. |  |  |  |  |  |  |  |

________________